|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **卷** |  |  | **号** |  |
| **卷** | **内** | **编** | **号** |  |
| **密** |  |  | **级** |  |

**项目编号:**

分 类:

VER

使用者:

项目组、主管领导文档编号：

HD-VER-308

四川华迪信息技术

有限公司

**云迪在线网络学习平台**

**阶段评审报告**

**Version: 1.0**

项 目 承 担 部 门： Java 实训07开发小组撰 写 人（签名）：李颖异

完 成 日 期： 2020-06-24

本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组

□客户（市场） □维护人员 □用户评审负责人（签名）：张勇

评 审 日 期：2020-06-24



评 审 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目**  **名 称** | 云迪在线网络学习平台 | **项 目 编 号** | |  | | | | |
| **项 目**  **经 理** | 张勇 | **评审计划日期** | | 2020-06-24 | | | | |
| **评 审组织者** | 李颖异 | **评审实际日期** | | 2020-06-24 | | | | |
| **评 审 时 间** | | **开始** | | **8：00** | **结束** | **11：30** |
| **被评审工件** | 需求分析和需求开发的所有工件。 | | | | | | | |
| **评 审 意 见 和 解 决 措 施** | 评审意见：  本阶段工作按计划完成，达到基本要求，没有需要修改问题，可以进入下一阶  段。 | | | | | | | |
| **评 审结 论** | * A：本阶段工作达到本阶段按计划完成，可以进入下一阶段。 * B：本阶段（）没有按计划完成，但不影响后续工作，可以进入下一阶段。 * C：本阶段工作没有达到要求，不能进入下一阶段。 | | | | | | | |
| **修改完成日期** | 2020-06-24 | | **评审结论下次评审日期** | | 基本合格，不必再次评审。 | | | |
| **创新导师**  **签 名** |  | | | | | | | |
| **创业导师**  **签名** |  | | | | | | | |
| 评审意见执行情况 | *已按评审意见进行了正确的修改。*  审核人：李颖异 2020年06月24日 | | | | | | | |

**会 议 记 录**

时间：06 月 24 日上午 08:00 开始

参与人员：张勇，李颖异，姜忠皝，王永亮，秦刚，赵同洲，吴向明

会议记录如下：

1. 本阶段内所有的项目问题已经关闭。
2. 本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。
3. 该项目按计划完成，实际规模小于计划规模相符，偏差值属于可控范围之内（没有超过阈 值）。本阶段任务包完成情况为 100%，本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模的偏差都没有超出项目开发计划中定义的控制阈值。
4. 需求固定后，下一阶段工作按原计划安排进行。没有改变项目结项日期。

**总结：此里程碑没有超出项目开发计划中定义的控制阈值**

记录员：李颖异 第 1 页 共 1 页

# 会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 张勇 | 项目经理，开发工程师 | 软件产品研发中心 | 张勇 | 无 |
| 2 | 秦刚 | 构架设计工程师，系统设计工程师 | 软件产品研发中心 | 秦刚 | 无 |
| 3 | 赵同洲 | 数据库工程师，PPQA | 软件产品研发中心 | 赵同洲 | 无 |
| 4 | 李颖异 | 测试工程师，开发工程师 | 软件产品研发中心 | 李颖异 | 无 |
| 5 | 王永亮 | 构架设计工程师，配置管理工程师 | 软件产品研发中心 | 王永亮 | 无 |
| 6 | 姜忠皝 | 界面设计师，数据库工程师 | 软件产品研发中心 | 姜忠皝 | 无 |
| 7 | 吴向明 | 评审员 | 培训部 | 吴向明 | 无 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| **填表说明** | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |